عقد أشغال عامة

القسم الأول

وثيقة العقد الأساسية

تم الاتفاق بمدينة الرياض في يوم ............ الموافق    /     / 142هـ . بين كل من :

أولاً : جامعة الملك سعود ويمثلها سعاده الاستاذ الدكتور /.............................. وكيل الجامعه والمشار إليها فيما بعد بصاحب العمل( طرفاً أول) .

ثانياً : شركة/000000000000000000000000000000000000 والمشار إليها فيما بعد ب (المقاول) ( طرفاً ثانياً) .

مقرها: الرياض

عنوانها : ص ب 0000 الرياض 0000

ورقم سجلها التجاري :0000000000000000

لما كانت الجامعة ترغب في 0000000000000000000000000

ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها وإتمامهاً وصيانتها وذلك بعد إطلاعه على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به ، وعلى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 وتاريخ 4/9/1427هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية (362) وتاريخ 20/12/1428هـ.

ولما كان العرض المقدم من المقاول قد اقترن بقبول الجامعة . لذا فقد اتفق الطرفان المشار إليهما أعلاه على ما يلي :

المادة رقم (1) الغرض من العقد :

إن الغرض من العقد هو تأمين أجهزه علميه خاصة ب000000000000000000000000000

ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأشياء اللازمة لتنفيذ واتمام وصيانة الأعمال المبينة في العقد ، وكذلك الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي تطلب الجامعة من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه .

المادة رقم (2) : وثائق العقد :

2/1 	يتألف هذا العقد من الوثائق الآتية : -

- وثيقة العقد الأساسية .

- الشروط الخاصة (إن وجدت) .

  - الشروط العامة .

(د)   	المواصفات الخاصة (إن وجدت) .

(هـ)  المخططات والرسومات .

(و)    المواصفات العامة .

(ز)    جداول الكميات وفئات الأسعار .

(ح)   خطاب الترسية رقم  0000000000بتاريخ00000000000

2/2 	تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة ، وتعتبر كل وثيقة فيها جزءاً من العقد بحيث تفسر الوثائق المذكورة أعلاه ويتمم بعضها بعضاً .

2/3 	في حالة وجود تناقض بين أحكام وثائق العقد ، فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة .

المادة رقم (3) : مدة العقد :

3/1 	يتعهد المقاول بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المبينة فـي العقد وذلك خلال مـدة (0000000000) بما في ذلك فترة التجهيز ، وتسري هذه المدة إعتباراً من تاريخ تسليم موقع العمل إلى المقاول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل المهندس والمقاول .

3/2 	إذا تأخر المقاول عن تنفيذ الأعمال في المدة المشار إليها في الفقرة السابقة خضع لغرامة التأخير المنصوص عليها في المادة رقم (39) من الشروط العامة للعقد بالإضافة إلى تكاليف وأتعـاب المشرف المنصوص عليهــا في المادة رقم (40) .

المادة رقم (4) : مدة ضمان الأعمال :

يضمن المقاول الأعمال محل العقد على الوجه الأكمل لمدة سنة تبدأ من تاريخ التسلم الابتدائي وتبدأ هذه المدة لنواقص المشروع من تاريخ استلامها مع مراعاة التفصيل الوارد في المادة رقم (41) من الشروط العامة في هذا العقد .

المادة رقم (5) : قيمة العقد :

5/1 	إن القيمة الإجمالية للعقد هي (00000000) ريالاً . (فقط 00000000000ريال) مقابل تنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات والمخططات وقائمة الكميات وغيرها من وثائق العقد .

5/2 	تخضع هذه القيمة الإجمالية للزيادة والنقص تبعاً لتغير كميات الأعمال الفعلية التي يقوم المقاول بتنفيذها طبقاً للعقد وتبعاً للأعمال الإضافية والتكميلية والتعديلات التي يقوم بإجرائها بناءً على طلب الجامعة في نطاق الحدود المنصوص عليها في شروط العقد .

المادة رقم (6) : الدفع :

تلتزم الجامعة بتسديد قيمة العقد بالطريقة وفي الأوقات المحددة في الشروط العامة للعقد مقابل قيام المقاول بتنفيذ وإتمام الأعمال المشار إليها .

المادة رقم (7) :

مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى يقر المقاول بأنه لم يدفع شيئاً من المال أو أي منفعة أخرى ، ولم يعد بذلك في سبيل الحصول على هذا العقد ، فإن ثبت خلاف ذلك وجب استقطاع ما يثبت دفعه أو الوعد بدفعه من أية إستحقاقات للمقاول فضلاً عن حق الجامعة في إلغاء العقد دون تعويض ، وكذلك مسؤولية المقاول وموظفيه عن تلك التصرفات .

المادة رقم (8) : نظام العقد :

يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها في المملكة ، ويجري تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها ، وتوثيقاً لما تقدم فقد قام الطرفان بالتوقيع على هذه الوثيقة في المكان والزمان المذكورين أعلاه .

والله الموفق

الطرف الثاني 				        الطرف الأول

##### شركة.		                                  جامعة الملك سعود

وكيل الجامعه

عبد العزيز بن سالم الرويس

#### عقد أشغال عامة

#### القسم الثاني

#### الشروط العامة

#### المادة رقم 1- التعريفات والتفسيرات:

#### أولاً : يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك :

#### الجامعة : (الطرف الأول) :

#### ويعني جامعة الملك سعود التي دعت إلى تقديم العطاءات لتنفيذ (الأعمال) والتي تقوم باستخدام المقاول أو أي جهة يؤول إليها حق الإشراف على الأعمال .

#### المقاول (الطرف الثاني) :

#### (شركة/0000000000) الذين قبلت الجامعة عطاءهم ، ويشمل ذلك ممثلها وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة الإدارة .

#### المهندس :

#### يعني الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعين في أي وقت من قبل صاحب العمل للإشراف على تنفيذ الأعمال .

#### ممثل المهندس :

#### يعني أي مهندس مقيم أو أي مراقب أعمال مسئول تعينه الجامعة أو المهندس من وقت إلى آخر لأداء الواجبات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذه الشروط في حدود الصلاحيات التي يبلغها خطياً الجامعة أو المهندس للمقاول .

#### هـ- الأعمال : تعني كل الأعمال التي يجب تنفيذها بموجب العقد .

#### و- الأعمال المؤقتة  : ويقصد بها جميع الأعمال التي ليس لها صفة الدوام مهما كان نوعها ، والتي يمكن إزالتها أو استبدالها أو إلغاؤها أثناء أو بعد تنفيذ الأعمال.

#### معدات الإنشاء :

#### تعني الآليات والأدوات وكل ما يلزم استعماله لتنفيذ الأعمال الدائمة أو الأعمال المؤقتة ولا تعني المواد أو الأشياء التي تخصص لتكون جزءاً من الأعمال الدائمة .

#### ح-المخططات :

#### تعني المخططات المشار إليها في العقد أو أي تعديلات عليها يعمد المقاول بها خطياً من وقت إلى آخر .

#### ك- الموقع .

#### يعني الأراضي والأماكن التي ستجري تنفيذ الأعمال عليها أو فيها أو تحتها أو عبرها ، أو أية أراضْ أو أماكن أخرى تقدمها الجامعة لأغراض العقد ، وكذلك أية أماكن أخرى يحددها العقد كجزء من الموقع .

#### ي- الموافقة :

#### تعني الموافقة الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأي موافقات شفوية سابقة .

#### ثانياً : المفرد والجمع :

#### تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على المدلول ذاته بصيغة الجمع ، ويكون العكس صحيحاً أيضاً إذا تطلب النص ذلك .

#### ثالثاً : العناوين والهوامش :

#### إن العناوين والهوامش الواردة في العقد لا تعد جزءاً منه ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره .

#### المادة رقم (2) – المهندس :

#### صلاحيات المهندس :

#### إن صلاحيات المهندس  هي ملاحظة الأعمال ومراقبتها وفحص واختبار أي مادة تستعمل أو أي طريقة تستخدم لتنفيذ الأعمال وليس للمهندس سلطة إعفاء المقاول من أي من واجباته أو التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد ، كما ليس له أن يأمر بإجراء أي عمل قد ينشأ عنه تأخير أو زيادة في التزامات الجامعة المالية ، كذلك ليس له أن يقوم أي تغيير  في الأعمال إلا إذا نص على جواز ذلك صراحة في العقد.

#### وللمهندس من وقت لآخر أن يفوض ممثله خطياً بممارسة أي من الصلاحيات والسلطات المنوطة به على أن يقدم للمقاول نسخة من هذا التفويض الخطي وتعتبر التعليمات والموافقات المكتوبة الصادرة من ممثل المهندس إلى المقاول في نطاق حدود التفويض المعطى له ملزمة لكل من المقاول والجامعة كما لو كانت صادر عن المندوب نفسه ويراعي دائماً ما يلي :

#### إن تقصير ممثل المهندس في رفض أو قبول أي عمل أو مواد لا يؤثر على سلطة المهندس الذي يحق له فيما بعد أن يرفض العمل أو المواد المذكورة ، وأن يأمر بهدمها أو إزالتها.

#### في حالة عدم رضا المقاول بأي قرار يتخذه ممثل المهندس يحق للمقاول أن يحيل الأمر إلى المهندس الذي يحق له في هذه الحالة تأييد القرار المشار إليه أو إلغاؤه أو تعديله .

#### المادة رقم (3) : التنازل للآخرين :

#### لا يحق للمقاول أن يتنازل للغيره عن العقد أو أي جزء منه ، أو عن أي ربح ، أو أي مصلحة تنشأ عنه وتترتب عليه بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الجامعة ، ومع ذلك يبقى المقاول مسئولاً أمام الجامعة بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد. على الجامعة قبل موافقتها على التنازل عن العقد أو جزء منه ، مراعاة ما يلي:

#### معرفة أسباب طلب التنازل ، وعما إذا كانت هناك عقود أخرى للمتعاقد سبق له التنازل عنها ، وذلك بموجب اقرار يقدمه المتعاقد إلى الجامعة .

#### أن يكون التنازل بموجب اتفافيه يبرمها طرفاً التنازل لتحديد التزاماتهما تجاه الجامعة صاحبة المشروع .

#### ولا تعتبر الاتفاقية نافذة إلا بعد اعتمادها من الجامعة وموافقتها على التنازل.

#### أن لا يؤدي التنازل إلى الإضرار بالمشروع بتنفيذه بأسعار متدنية .

#### أن تتوافر في المقاول المتنازل إليه شروط التعامل مع الحكومة ، وأن يكون مصنفاً في مجال ودرجة الأعمال المتنازل له عنها.

#### المادة رقم (4) التعاقد من الباطن :

#### لا يحق للمقاول  أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال محل العقد ، وما لم ينص العقد على خلاف ذلك فإنه لا يحق للمقاول أيضاً أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال والخدمات بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الجامعة على أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من المسئولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد ، بل يظل المقاول مسؤولاً عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله ،  كما لو كان هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادراً من المقاول نفسه ، أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله ، ولا تعتبر عقود العمل التي يبرمها المقاول على أساس الأجر بالقطعة تعاقداً من الباطن بمقتضى هذه المادة .

#### المادة رقم (5) نطاق العقد :

#### يشمل العقد ما يلي :

#### تنفيذ الأعمال وإنجازها وصيانتها .

#### تقديم العمال ومواد العمل ومعدات الإنشاء والأعمال المؤقتة ، ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

#### أي شيء آخر سواء كان ذا طبيعة دائمة أو مؤقتة ما دامت الحاجة إلى تقديمه منصوصاً عليها صراحة في العقد أو يمكن استخلاصها منه عقلاً .

#### المادة رقم (6) : لغة العقد :

#### اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه ، ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النصين العربي والأجنبي يعمل بالنص العربي كما يكون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات والمخططات على اللغة العربية .

#### تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية ، ومع ذلك يجوز للمقاول استعمال إحدى اللغات الأجنبية ، مع ترجمتها على نفقته إلى اللغة العربية ، ويكون النص العربي هو المعمول به عند الاختلاف.

#### المادة رقم (7) : حفظ المخططات :

#### أولاً :  يحتفظ المهندس بنسخ من المخططات والمواصفات على أن يقدم منها نسخاً مجانية إلى المقاول . ويتحمل المقاول بعد ذلك على نفقته الخاصة مصاريف إعداد أية نسخة إضافية تلزمه لأداء عمله، وعلى المقاول أن يعيد إلى المهندس عند إنجاز العقد جميع المخططات التي سلمت له .

#### وعليه كذلك أن يعلم المهندس أو ممثل المهندس بموجب إشعار خطي ، وقبل مدة كافية بحاجته إلى نسخ إضافية من المخططات أو المواصفات اللازمة لتنفيذ الأعمال .

#### ثانياً : يتعهد المقاول بأن يحتفظ في موقع العمل بنسخة من المخططات المسلمة إليه ، وتكون هذه النسخة معدة في جميع الأوقات المناسبة للتفتيش والاستعمال من قبل المهندس أو ممثل المهندس أو أي شخص آخر مفوض بذلك خطياً من قبل المهندس أو الجامعة.

#### المادة رقم (8) :

#### مع مراعاة ما ورد في المادة رقم (2)، للمهندس مطلق السلطة والصلاحية في أن يزود المقاول من وقت لآخر أثناء تنفيذ العقد بأي مخططات أخرى أو تعليمات إضافية تكون ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماته بشكل متقن وسليم ، وعلى المقاول أن ينفذ تلك المخططات والتعليمات ، وأن يتقيد بها ، فإن كانت تلك المخططات والتعليمات تتضمن زيادة على الكميات المقررة أو نقصاً ، أو تغييراً في المواد ونوعيتها يترتب عليها زيادة أو نقصاً في الأسعار، فيجب عرضها على الجامعة وأخذ موافقته عليها إن كان لها سعر مماثل في فئات الأسعار،أو يتفق عليها بين كل من الجامعة والمهندس والمقاول .

#### الالتزامات العامة

#### المادة رقم (9) : ضمان التنفيذ:

#### أولاً : على المقاول خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه بقبول عطائه بموجب خطاب مسجل ، أن يقدم للجامعة ضماناً بواقع خمسة في المائة (5%) من قيمة العطاء ، كتأمين لتنفذ العقد ، ويجوز للجامعة منح المقاول مهلة إضافية قدرها عشرة أيام من تاريخ انتهاء الفترة المشار إليها آنفاً .

#### ويجب أن يكون هذا الضمان غير قابل للإلغاء ، ونافذاً طوال مدة العقد ، وحتى التسليم النهائي .

#### ثانياً : يكون الضمان بأحد الأشكال التالية :

#### خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المحلية المرخص لها والمعتمدة ، ولا يقترن  بأي قيد أو شرط . كما يتعهد فيه البنك بأن يدفع للجامعة مبلغاً يوازي قيمة الضمان عند أول طلب منها ، وعلى الرغم من أي معارضة في ذلك من جانب المقاول .

#### خطاب ضمان من بنك في الخارج مقدم بواسطة بنك يعمل في المملكة .

#### يجب على من تتم الترسية عليه أن يقدم ضماناً نهائياً بنسبة (5%) خمسة في المائة من قيمة العقد خلال عشرة أيام من تاريخ الترسية ، ويجوز تمديد هذه المدة لفترة مماثلة ، وإن تأخر عن ذلك فلا يعاد له الضمان الابتدائي ، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه وفقاً لأحكام هذا النظام.

#### ثالثاً : إذا لم يقدم المقاول صاحب العطاء المقبول الضمان المطلوب ، كان للجامعة الخيار بين سحب قبوله للعطاء ومصادرة الضمان المؤقت ، أو تنفيذ العمل على حساب المقاول ، وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (53) من هذه الشروط وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إخطار ، ودون إخلال بحق الجامعة في الرجوع على المقاول بالتعويض اللازم عن الأضرار والخسائر التي قد تلحق به من جراء ذلك .

#### المادة رقم (10) : معاينة الموقع :

#### 10/1 على المقاول أن يقوم على حسابه الخاص بفحص ومعاينة الموقع والأماكن المحيطة به، وأن يتأكد بنفسه وقبل تقديم العطاء من شكل الموقع وطبيعة تربته وذلك بالقيام بعمل الجسات والثقوب التي تمكنه من ذلك ،وكذلك يقوم بمراجعة كميات العمل وطبيعته والمواد اللازمة لإنجاز الأعمال ، ووسائل الوصول إلى الموقع والمرافق التي يحتاج إليها ، وعليه بصورة عامة أن يحصل لنفسه على سائر المعلومات الضرورية وغيرها من العوامل ، التي قد تؤثر على عطائه.

#### 10/2 يعتبر المتعاقد في عقود الأشغال العامة مسئولاً عن مراجعة التصاميم الهندسية والفنية بكامل تفاصيلها، وعليه إخطار الجهة بالأخطاء الفنية المؤثرة على سلامة المنشآت ، أو ما يجد من أخطاء في المواصفات أو المخططات فور اكتشافها، كما يجب عليه مراجعة تقارير وتوصيات فحص التربة. ولا يعفي ذلك الاستشاري المصمم أو المشرف من مسئولياتهما العقدية.

#### المادة رقم (11) : كفاية العطاء :

#### يفترض في المقاول أن يكون قد استكمل معلوماته قبل تقديم عطائه، وتأكد من أن الأسعار التي دونها في قائمة الكميات وفئات الأسعار تكفي لتغطية جميع التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز وصيانة الأعمال بشكل متقن وسليم.

#### وفي حالة ما إذا اعترضت المقاول – أثناء تنفيذ الأعمال – أية صعوبات مادية أو عقبات غير عادية لم يكن في إمكان أي مقاول مجرب توقعها عقلاً ، فإن عليه أن يقوم فوراً ، وفي ميعاد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ اكتشاف هذه الصعوبات والعقبات بإخطار المهندس ، أو ممثل المهندس خطياً بذلك ، وعلى المهندس في هذه الحالة أن يقدم تقريراً في الموضوع إلى الجامعة متضمناً رأيه في التكاليف الإضافية التي تكبدها المقاول بسبب تلك الصعوبات والعقبات إذا تأكد من وقوعها ، وذلك للنظر فيه من قبل الجامعة وتقرير ما يراه مناسباً بشأنه على أنه إذا لم يتقدم المقاول خلال الأيام العشرة المذكورة بإخطار المهندس والمطالبة بالتعويضات سقط حقه في هذه المطالبة  .

#### المادة (12) تنفيذ الأعمال:

#### 12/1  : على المقاول أن يقوم بتنفيذ وإتمام وصيانة الأعمال للعقد ، وعليه أن يتقيد بتعليمات المهندس وتوجيهاته الخطية في أي موضوع يتعلق بالأعمال أو يتصل بها سواء كان مذكوراً في العقد أم لا ، وعلى المقاول أن يتلقى التعليمات والتوجيهات من المهندس في نطاق الحدود المشار إليها في المادة رقم (2) من هذه الشروط .

#### 12/2 : يلتزم المقاول بما يلي :

#### تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية، والمنتجات ذات المنشأ الوطني ، وما يعامل معاملتها من منتجات وخدمات الدول الأخرى ، وفقاً لقواعد تفضيل المنتجات الوطنية ، ويتم النص على ذلك في شروط ومواصفات الأعمال المطلوب تنفيذها .

#### أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة ، لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، وبالنسبة للمواد التي لم تصدر بشأنها مواصفات قياسية سعودية فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية المعروفة التي يحددها المشرف على التنفيذ.

#### يلتزم المقاول بمراعاة النظم والمقاييس واللوائح الخاصة بحماية البيئة في المملكة ، والتي تصدر عن الجهات المختصة .

#### يلتزم المقاول الأجنبي بأن يعهد إلى مقاول سعودي بما لا يقل عن 30% من الأعمال المتعاقد عليها ، وتقوم الجهة ذات العلاقة بالاتفاق مع وزارة المالية بإعفاء المقاول الأجنبي من الالتزام كلياً أو جزئياً بإعطاء المقاول السعودي النسبة المذكورة إذا ثبت عدم وجود أعمال يمكن تنفيذها بوساطة مقاول سعودي ، أو إذا توافرت أعمال بنسبة أقل من 30% .

#### هـ - يلتزم المقاول بشراء الأدوات والمعدات التي تلزمه في تنفيذ عقده من الوكلاء السعوديين لهذه المعدات والآلات في المملكة ، ولا يجوز. له الاستيراد مباشرة من الخارج إلا في حالة استيراد المعدات المستعملة الخاصة به .

#### و-  يلتزم الحصول على الخدمات التالية من مؤسسات سعودية محلية :

#### خدمات نقل البضائع أو الأفراد داخل المملكة إذا لم يقم المقاول بأدائها من قبله مباشرة وبمعدات مملوكة له ولأفراد يعملون مباشرة معه .

#### خدمات التأمين المحلية .

#### الخدمات البنكية .

#### خدمات تأجير وشراء الأراضي والمباني .

#### خدمات الإعاشة وتوريد المواد الغذائية .

#### 12/3 :  على المقاول تقديم خطاباته وحساباته وبياناته إلى الجهة الإدارية باللغة العربية ، وأن يمسك سجلاته وجميع حساباته ووثائقه محلياً باللغة العربية ، وتحت مسئوليته مصحوبة بشهادة محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة ، وفي حالة إخلاله بذلك تطبق بحقه العقوبات المقررة .

#### 12/4 : يلتزم المقاول بنقل كل ما ينقل جواً ويتعلق بتنفيذ العقد من الركاب والمواد وغير ذلك عن طريق الخطوط الجوية العربية السعودية ، وفي حالة مخالفته لهذه الالتزام يخضع للغرامة المقررة لذلك . كما يلتزم بنقل كل ما ينقل بحراً من المواد اللازمة لتنفيذ العقد بوساطة البواخر والسفن السعودية ،  حسب التعليمات والأوامر المقررة لذلك .

#### 12/5 :  يلتزم المقاول عند توقيع أي عقد تزيد قيمته على خمسة ملايين ريال، بأن يقدم إلى الجامعة بوليصة التأمين اللازمة التي تفيد قيامه بالتأمين على المشروع ، ومكوناته الأساسية أثناء التنفيذ ، وحتى الاستلام الابتدائي للمشروع ، من قبل شركة تأمين وطنية .

#### المادة رقم (13) : برنامج العمل :

#### على المقاول أن يقدم مع عطائه برنامجاً زمنياً ، يتضمن ترتيب سير العمل والطريقة التي يقترحها لتنفيذ الأعمال ، وكذلك على المقاول أن يقدم إلى المهندس أو ممثل المهندس عندما يطلب منه ذلك أي معلومات تفصيلية خطية تتعلق بالترتيبات اللازمة إلى لإنجاز الأعمال ومعدات الإنشاء والأعمال المؤقتة التي يزمع المقاول تقديمها أو استعمالها أو إنشاءها حسب الأحوال.

#### المادة رقم (14) : إشراف المقاول :

#### أولاً : على المقاول أن يقوم بالإشراف اللازم أثناء تنفيذ العمل وبعده بالقدر الذي يراه المهندس ضرورياً للوفاء بالتزاماته التعاقدية بشكل متقن وسليم ، وعلى المقاول أو ممثله المقبول خطياً من قبل المهندس أن يكون مقيماً بصورة مستمرة وثابتة في موقع العمل ، وأن يخصص كل وقته للإشراف على تنفيذ العمل .

#### وفي حالة سحب المهندس لقبوله المشار إليه ، فعلى المقاول بمجرد تسلمه إشعاراً خطياً بهذا السحب أن يقوم بنقل ممثله من موقع العمل بأسرع وقت ممكن ، وأن لا يستخدمه بعد ذلك في موقع العمل مرة أخرى ، وأن يعين بدلاً منه ممثلاً آخر يوافق عليه المهندس ، وعلى هذا الممثل أن يتلقى بالنيابة عن المقاول التعليمات والتوجيهات التي يصدرها المهندس أو ممثل المهندس في نطاق الحدود المبينة في المادة (الثانية) من هذه الشروط .

#### ثانياً : إذا لم يكن ممثل المقاول قادراً على التكلم باللغة العربية بطلاقة، وجب على المقاول أن يستخدم في الموقع وفي جميع الأوقات مترجماً يستطيع التكلم باللغة العربية بطلاقة..

#### المادة  رقم (15) مستخدمو المقاول .

#### أولاً : على المقاول أن  يستخدم في الموقع لتنفيذ وصيانة الأعمال :

#### المساعدين الفنيين من ذوي الخبرة والمهارة في نطاق اختصاص كل منهم ، وكذلك المساعدين ورؤساء العمل والمشرفين أصحاب الكفاءات المطلوبة للقيام بالمراقبة على الأعمال المنوط بهم مراقبتها .

#### العدد اللازم من العمال المهرة ، وأنصاف المهرة ، والعمال العاديين لتنفيذ وصيانة الأعمال بشكل متقن وسليم .

#### ثانياً :  للمهندس الحق في جميع الأحوال أن يعترض ويطلب من المقاول أن يسحب فوراً من موقع العمل أي شخص يستخدمه في تنفيذ الأعمال وصيانتها، أو بأي شأن يتعلق بها إذا كان المهندس يرى أنه سيء السلوك أو غير كفء ، أو مهمل في واجباته ، أو أن استخدامه غير مرغوب فيه من جانب المهندس ، وفي هذه الحالة فإنه لا يجوز استخدام مثل هذا الشخص مرة ثانية دون موافقة المهندس الخطية ، وعلى المقاول أن يستعيض بأسرع وقت ممكن عن أي شخص سحبه على النحو المبين أعلاه ، ببديل كفء يوافق عليه المهندس .

#### المادة رقم (16): تحديد مواقع الأعمال :

#### يكون المقاول مسؤولاً عن تنفيذ الأعمال في مواقعها بصورة صحيحة وسليمة ، وربطها بالنقاط الأصلية والخطوط والأبعاد الأساسية التي يقدمها إليها المهندس أو ممثله ، وعن تقديم سائر الأجهزة والأدوات واليد العاملة اللازمة في هذا الشأن ، وعليه أن يصحح أي خطأ يقع في هذا التنفيذ ، أو النقاط والخطوط والأبعاد والمناسيب على نفقته الخاصة ،إلا إذا كان الخطأ ناتجاً عن عدم صحة أي المعلومات التي قدمها إليها المهندس أو ممثله ، ففي هذه الحالة تكون تكاليف التصحيح على نفقة الجامعة .

#### وإن فحص تنفيذ الأعمال في مواقعها أو النقاط والخطوط والأبعاد والمناسيب من قبل المهندس أو ممثله لا يعفي بأي حال من الأحوال المقاول من مسئوليته في التأكد من صحتها .

#### وعلى المقاول صيانة العلامات اللازمة لتنفيذ الأعمال في مواقعها أو النقاط والأبعاد والمناسيب كافة .

#### المادة رقم (17) الحراسة والإنارة  :

#### على المقاول أن يقوم وعلى نفته الخاصة بتقديم جميع لوازم الإنارة والحراسة والتسوير والمراقبة في الأوقات والأماكن التي يحددها المهندس أو ممثل المهندس ، أو أية سلطة عامة ، وذلك لحماية الأعمال ، أو الضمان سلامة الجمهور أو غير ذلك من الأمور .

#### المادة رقم (18) : الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات :

#### يكون المقاول مسئولاً عن الخسائر والأضرار كافة التي تلحق بالأشخاص والممتلكات من جراء تنفيذ الأعمال أو صيانتها ، أو بأي سبب يتعلق بها ،  كما يكون مسئولاً عن الدعاوى والمطالب والنفقات التي تنجم عن ذلك .

#### ولا يكون المقاول مسئولاً عن الأمور الآتية :

#### الخسائر والأضرار التي تلحق بحقوق الارتفاق العائد للجوار ، مما يعتبر نتيجة حتمية لا يمكن تجنبها لتنفيذ الأعمال وفقاً للعقد .

#### الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات بسبب خطأ أو إهمال أو تقصير الجامعة ، أو أحد موظفيه ، أو وكلائه أو مستخدميه وأعماله .

#### المادة رقم (19) : إرسال الإشعارات ودفع الرسوم والغرامات :

#### أولاً : على المقاول أن يرسل جميع الإشعارات اللازمة ، وأن يدفع سائر الرسوم المطلوبة بموجب الأنظمة أو اللوائح أو القرارات ، وذلك فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال أو الأعمال المؤقتة ، أو فيما يتعلق بالأنظمة والقواعد بأي شكل كان.

#### ثانياً : التقيد بالأنظمة والقرارات :

#### على المقاول أن يتقيد بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من السلطة العامة المختصة المتعلقة بالأعمال أو الأعمال المؤقتة، وكذلك عليه أن يتقيد بالأنظمة والقواعد الخاصة بالهيئات العامة والشركات ذات العلاقة، وأن يتحمل المسؤولية والغرامات المقررة مهما كان نوعها بسبب مخالفته لتلك الأنظمة أو اللوائح والقرارات .

#### المادة رقم (20) : بقايا الآثار والأشياء ذات القيمة وغيرها :

#### تعتبر جميع النقود والأشياء الثمينة والعاديات والأبنية والآثار والأشياء الأخرى ذات القيمة الجيولوجية أو الأثرية المكتشفة في موقع الأعمال ملكاً خالصاً للجامعة ، وعلى المقاول أن يتخذ الاحتياطات المناسبة ، ليمنع عماله أو أي أشخص آخر من نقل أو تخريب أي من هذه الأشياء. كذلك على المقاول فور العثور على مثل هذه الأشياء وقبل نقلها أن يعلم الجامعة أو ممثله ، والجهة المختصة بهذا الاكتشاف، وأن يقوم بتنفيذ تعليماته فيما يتعلق بالتصرف فيها، وذلك على نفقة الجامعة .

#### المادة رقم (21) : حقوق براءات الاختراع وملكيتها :

#### على المقاول أن يحمي ويعوض الجامعة عن جميع الإدعاءات والإجراءات المترتبة أو الناشئة عن التعدي على أي حق أو امتياز، أو تصميم، أو علامة تجارية، أو اسم ، أو غير ذلك من الحقوق المسجلة ، فيما يتعلق بأي من معدات الإنشاء أو الآلات والمواد المستعملة في إنجاز الأعمال أو الأعمال المؤقتة،وكذلك عن جميع الادعاءات والطالبات والإجراءات والأضرار والمصاريف والرسوم والنفقات التي تترتب عليها، أو تتعلق بها،  مهما بلغت.

#### المادة رقم (22) : عرقلة حركة المرور والإضرار بالممتلكات المجاورة .

#### يلتزم المقاول بجميع العمليات اللازمة لتنفيذ الأعمال أو الأعمال المؤقتة ضمن النطاق الذي تسمح به متطلبات العقد، وبشكل لا يتعارض مع الأنظمة ، ومع مقتضيات الراحة العامة، ولا يحول دون الوصول إلى استعمال الطرق العامة والخاصة والممرات، أو الدخول والخروج من الممتلكات سواء كانت في حيازة الجامعة أو أي شخص آخر  .

#### وعلى المقاول أن يحمي ويحول دون إلحاق اضرر بالجامعة، وأن يعوضه عن أي ادعاءات أو طلبات أو إجراءات أو أضرار أو مصاريف أ و رسوم أو نفقات مهما بلغت، إذا كانت ناشئة عن مثل هذه الأمور أو متعلقة بها، وبالقدر الذي يكون فيه المقاول مسؤولاً عنها .

#### المادة رقم (23) : حركة المرور  غير العادية :

#### أولاً : على المقاول أن يتخذ الوسائل والاحتياطات المعقولة كافة للحيولة دون إصابة أي من الطرق العامة، أو الجسور التي تتصل بالموقع أو تربطه بالطرق المؤدية إليه بأضرار أو أعطال ناشئة عن حركة المرور التي يسببها المقاول ، أو أي من المقاولين الفرعيين التابعين له ، وذلك طبقاً للأنظمة المعمول بها .

#### وعلى المقاول بوجه خاص أن يختار الطرق ، وينتقي ويستعمل العربات ، ويحدد ويوزع الحمولات ، بحيث أن أية حركة مرور غير عادية تنشأ بصورة حتمية عن نقل المعدات والمواد من الموقع وإليه تصبح محدودة بالقدر الممكن والمناسب ، الذي يمكن معه تلافي الأضرار والأعطال غير الضروية التي قد تلحق بتلك الطرق والجسور.

#### ثانياً : الحمولات الخاصة :

#### إذا دعت الضرورة المقاول إلى أن ينقل حمولة أو أكثر من معدات الإنشاء أو الآلات أو الوحدات المصنوعة أو أجزاء من وحدات ا لعمل على جزء من طريق عام أو جسر وكان هذا النقل يلحق ضرراً بهذا الطريق او الجسر إذا لم تتخذ إجراءات وقاية أو تقوية خاصة ، فعلى المقاول في هذه الحالة وقبل أن ينقل الحمولة على مثل هذا الطريق أو الجسر أن يرسل إلى المهندس أو ممثل المهندس إشعاراً خطياً يتضمن وزن الحمولة التي ستنقل ومواصفاتها الأخرى ، واقتراحاته بشأن وقاية وتقوية الطريق أو الجسر المذكور .

#### وعلى المقاول أن يتقيد بتعليمات المهندس في هذا الشأن ، وإذا لم يرسل المهندس أو ممثل المهندس إلى المقاول خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإشعار إشعاراً مقابلاً بعدم وجود حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات وقاية وتقوية، فعلى المقاول عندئذ أن يقوم على نفقته بتنفيذ اقتراحاته أو أية تعديلات قد يرى المهندس لزوم إدخالها على تلك الاقتراحات .

#### المادة رقم (24) : إتاحة الفرصة للمقاولين الآخرين :

#### على المقاول بناءً على تعليمات المهندس وأوامره ، أن يتيح الفرصة لأي من المقاولين الآخرين الذين تستخدمهم الجامعة لكي يتمكنوا من تنفيذ أعمالهم ، كما على المقاول أن يتيح الفرصة ذاتها لعمال أولئك المقاولين أو لعمال الجامعة أو لعمال الحكومة الذين يجري استخدامهم في الموقع أو بجواره، لتنفيذ أي عمل لا يشتمل عليه العقد أو لتنفيذ أي عقد تبرمه الجامعة، ويكون ذا صلة بالأعمال أو ملحقاً بها أو مكملاً لها .

#### المادة رقم (25) : إخلاء الموقع بعد إنجاز الأعمال :

#### على المقاول فور إنجاز الأعمال أن يخلي الموقع، وينقل منه جميع معدات الإنشاء والمواد والنفايات والأعمال المؤقتة، أيا كان نوعها ، وعليه أن يترك كامل وجميع الأعمال نظيفة وبحالة جاهزة للاستعمال. أو بشكل يوافق عليه الجامعة .

#### العمال

#### المادة رقم (26) - استخدام والعمال :

#### على المقاول أن يتخذ الترتيبات الخاصة من أجل استخدام ومعاملة جميع العمال مواطنين كانوا أم أجانب في حدود ما ينص عليه نظام العمل والعمال، ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام الإقامة وغيرها من الأنظمة ، كما يلتزم المقاول بتوفير متطلبات العمل الضرورية لعماله، بما في ذلك السكن الصحي وتأمين وسائل النقل والرعاية الصحية، وفقاً لما تنص عليه الشروط الخاصة .

#### المادة رقم (27) : كشوفات العمال :

#### على المقاول أن يقدم في الأوقات التي يحددها المهندس أو ممثله كشفاً تفصيلياً، يبين فيه أسماء جميع موظفيه وعماله، وغير ذلك من المعلومات التي قد يطلبها منه المهندس أو ممثله والمتعلقة بالعمال أو بمعدات الإنشاء.

#### المادة رقم (28) : المواد وأصول الصنع (المصنعية) :

#### يجب أن تكون جميع المواد وأصول الصنع من الأنواع المطابقة للمواصفات السعودية أو الموصوفة في العقد والمطابقة لتعليمات المهندس ، ويجب أن تخضع من وقت لآخر لأية اختبارات قد يرى المهندس إجراءها في مكان صنع تلك المواد أ وفي الموقع أو في جميع تلك الأماكن أو في أي مكان آخر .

#### المادة رقم (29) : الوصول إلى الموقع :

#### للمهندس أو لأي شخص مخول من قبله ، الحق في جميع الأوقات في مشاهدة الأعمال والدخول إلى الموقع وإلى جميع الورش والأماكن التي يجري فيها إعداد العمل أو يتم فيها الحصول على المواد والمصنوعات والآلات اللازمة للأعمال ، وعلى المقاول أن يقدم جميع التسهيلات والمساعدة اللازمة للممارسة هذا الحق.

#### المادة رقم (30) : فحص العمل قبل تغطيته :

#### أولاً : يجوز تغطية أي عمل أو حجبه عن النظر بدون موافقة المهندس أو ممثله، وعلى المقاول أن يتيح الفرصة اللازمة للمهندس أو لممثله لفحص وقياس أي عمل ستجرى تغطيته أو حجبه عن النظر . وعلى المقاول عندما يكون مثل هذا العمل جاهزاً ، أو على وشك أن يكون جاهراً للفحص، أن يقدم إلى المهندس أو ممثلة إشعاراً خطياً بذلك للحضور بالسرعة الممكنة، لفحص وقياس الأعمال، إلا إذا اعتبر المهندس أو ممثله هذا الأمر غير ضروري وتم إبلاغ المقاول بذلك.

#### ثانياً : الكشف عن العمل وعمل فتحات فيه :

#### على المقاول أن يكشف عن أي جزء أو أجزاء من الأعمال، أو أن يعمل فتحات فيها أو خلالها حسبما يأمر المهندس بذلك من وقت لآخر ، وعلى المقاول أن يعيد هذا الجزء أو تلك الأجزاء إلى وضعها السابق، على نحو يرضي به المهندس.

#### وإذا كان الجزء أو الأجزاء من العمل قد غطيت بعد فحصها وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة، وتطلب الأمر فيها بعد كشفها أو عمل فتحات فيها أو خلالها فإن نفقات الكشف وإعادتها إلى وضعها السابق تكون جميعها على عاتق الجامعة، بشرط وجودها مطابقة للعقد، أما في غير ذلك من الحالات فإن جميع النفقات تكون على عاتق المقاول .

#### المادة رقم (31) : إزالة الأعمال والمواد المخالفة للعقد :

#### أولاً : للمهندس أثناء مراحل تنفيذ العمل الحق في أن يأمر خطياً من وقت لآخر بما يلي :

#### إزالة أي مواد من الموقع يرى المهندس أنها ليست موافقة للعقد، على أن يتم ذلك في مدة أو مدد يحددها في الأمر المشار إليه.

#### الاستعاضة عن تلك المواد بمواد صالحة ومناسبة.

#### جـ- إزالة أي عمل وإعادة تنفيذه بصورة سليمة، إذا رأى المهندس أن هذا العمل مخالف للعقد سواء من حيث المواد أو من حيث أصول الصنع ، وذلك بالرغم من أي اختبار سابق للعمل المذكور، وبالرغم من سبق صرف أي جزء من تكاليفه.

#### ثانياً : تقصير المقاول بأوامر المهندس:

#### في حالة تقصير المقاول في التقيد بأوامر المهندس، يحق للجامعة أن تستخدم أشخاصاً آخرين ، وأن تدفع لهم الأجور اللازمة لتنفيذ الأمر المشار إليه، على أن يتحمل المقاول جميع النفقات على المقاول أو أن يخصمها من أية مبالغ مستحقة الدفع، أو قد تصبح مستحقة الدفع له.

#### المادة رقم (32) : إيقاف العمل :

#### يجب على المقاول بناءً على أمر خطي من الجامعة أن توقف سير الأعمال، أو أي جزء منها لمدة أو بطريقة تعتبرها الجامعة ضرورية لسلامة العمل ، وعلى المقاول أثناء فترة الإيقاف – أن يقوم بحماية العمل وضمان سيره بالقدر الذي يراه المهندس ضرورياً .

#### ولا تتحمل الجامعة التكاليف الناجمة عن الإيقاف إذا جرى في أي من الحالات الآتية :

#### إذا كان منصوصاً عليه في العقد .

#### إذا كان ضرورياً للقيام بالعمل بصورة أصولية ،أو كان بسبب الأحوال الجوية، أو كان بسبب تقصير المقاول .

#### إذا كان ضرورياً لسلامة الأعمال أو أي جزء منها .

#### وقت بدء الأعمال والتأخير

#### المادة رقم (33) : بدء الأعمال :

#### يجب على المقاول أن يبدأ في الأعمال فور تسلم الموقع ، وعليه أن يقوم بها بالسرعة الواجبة وبدون تأخير.

#### المادة رقم (34) : تسليم الموقع وحيازته :

#### أولاً : يسلم موقع العمل للمقاول خلال (ستين يوماً) من تاريخ اعتماد الترسية باستثناء ما قد ينص عليه العقد بخصوص تحديد أجزاء الموقع التي ستسلم للمقاول من وقت لآخر، والترتيب الذي ستسلم بموجبه هذه الأجزاء، ومع التقيد بأي مطلب وارد في العقد بالنسبة للترتيب الذي سيجري بموجبه تنفيذ الأعمال، تقوم الجامعة بتسليم المقاول الجزء اللازم من الموقع مع أمر المهندس الخطي بالبدء في الأعمال، وذلك حتى يتمكن المقاول من مباشرة تنفيذ الأعمال، وفقاً للجدول الزمني المشار إليه في المادة (13)، من هذه الشروط – إن وجد – وإلا فبمقتضى الاقتراحات المناسبة التي يقوم بتقديمها إلى المهندس، وتقبل منه بموجب إشعار خطي، وعلى الجامعة من وقت لآخر ومع تقدم سير العمل- أن تقوم بتسليم المقاول أجزاء أخرى من الموقع حسب اللزوم ، حتى يتمكن من الاستمرار في تنفيذ الأعمال وإنجازها في الوقت المناسب ، سواء كان ذلك وفقاً للبرنامج الزمني ، أو وفقاً للاقتراحات المقدمة من قبل المقاول وحسب الأحوال .

#### ثانياً : حقوق المرور .

#### يتحمل المقاول جميع النفقات والرسوم اللازمة لتأمين حقوق المرور الخاصة أو المؤقتة التي يحتاج إليها فيما يتعلق بالوصول إلى الموقع ، كذلك عليه أن يهيئ على نفقته الخاصة أي تسهيلات ستكون إضافية خارج الموقع يحتاج إليها لأغراض العمل، طبقاً لما يصدر عن السلطة المختصة من تنظيمات لذلك.

#### ثالثاً : باستثناء ما ينص على خلافه، تكون حدود الموقع وفقاً لما هو مبين في مخططات العقد، وإذا احتاج المقاول لأعماله المتعلقة بالمشروع إلى أرض تتجاوز حدود الموقع، فعليه أن يحصل عليها على نفقته الخاصة .

#### رابعاً : وعلى المقاول أن يجهز على نفقته الخاصة سياجات مؤقتة مناسبة للموقع أو جزء منه عندما يكون ذلك ضرورياً لسلامة العمال، أو الجمهور أو الحيوانات، أو عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية الأعمال.

#### المادة رقم (35) : مدة إنجاز الأعمال :

#### مع مراعاة أي مطلب يرد في المواصفات فيما يتعلق بإتمام أي جزء خاص من الأعمال، يجب أن تتم الأعمال خلال المدة المحددة في العقد.

#### المادة رقم (36) : تمديد مدة إنجاز الأعمال :

#### يتم تمديد مدة العقد وفقاً للمادة رقم (51) والمادة (52) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والأحكام الواردة في (الفصل الرابع عشر) من اللائحة التنفيذية للنظام .

#### المادة رقم (37) : منع العمل ليلاً ، وفي أيام العطل الرسمية :

#### باستثناء ما قد يرد عليه النص فيما بعد، لا يجوز القيام بتنفيذ شيء من العمل أثناء الليل أو خلال أيام الجمع ، أو أيام الإجازات الرسمية الأخرى بدون إذن خطي من المهندس أو ممثل المهندس إلا إذا كان العمل ضرورياً، أو لا يمكن الاستغناء عنه مطلقاً من أجل إنقاذ الأرواح أو الممتلكات، أو من أجل ضمان سلامة الأعمال، على أن يقوم المقاول في مثل هذه الحالة بإخطار المهندس أو ممثل المهندس فوراً بذلك.

#### ويراعى دائماً أن أحكام هذه المادة لا تكون واجبة التطبيق في الحالات التي يكون فيها من المعتاد تنفيذ العمل بالتناوب أو على نوبتين .

#### المادة رقم (38) : معدل تقدم سير العمل :

#### أولاً : إذا رأى المهندس في أي وقت من الأوقات أن معدل سير العمل بطئ لدرجة لا يمكن التأكد معها بأن الأعمال سيتم إنجازها في المدة المحددة لذلك، فعليه أن ينذر المقاول خطياً بالأمر، وعلى المقاول عنذئذ أن يتخذ الخطوات التي يراها ضرورية، والتي يوافق عليها المهندس للإسراع في سير العمل، بشكل يمكنه من إنجاز الأعمال في المدة المحددة لذلك .

#### ثانياً : التقارير الدورية :

#### يقدم المقاول إلى المهندس – بصورة دورية حسبما تقرره الجامعة – تقريراً تفصيلياً عن تقدم سير العمل مؤيداً بالمخططات والوثائق الثبوتية من قبل المقاول.

#### غرامة التأخير

#### المادة رقم (39) ::

#### إذا تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه كاملاً في المواعيد المحددة ولم ترى الجامعة داعياً لسحب العمل منه، يلتزم بغرامة عن المدة التي يتأخر فيها إكمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم، تحتسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع، وذلك بقسمة قيمة العقد على مدته وفقاً لما يلي:

#### غرامة على الجزء الأول من مدة التأخير بقدر ربع متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى تبلغ أكثر المدتين خمسة عشر يوماً أو (10%) عشرة في المائة من مدة العقد.

#### غرامة على الجزء الثاني من مدة التأخير، بقدر نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى يبلغ الجزءان أكثر المدتين ثلاثين يوماً أو نسبة 15% خمسة عشرة في المائة من مدة العقد.

#### غرامة على الجزء الثالث من مدة التأخير، بقدر كامل متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير تالٍ لأكثر المدتين المنصوص عليهما في الفقرة (ب). ولا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة نسبة عشرة في المائة (10%)، من قيمة العقد.

#### د-   إذا رأت الجامعة أن الجزء المتأخر لا يمنع من الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في الميعاد المحدد لانتهائه ، ولا يسبب ارتباطاً في استعمال أي منفعة أخرى ، ولا يؤثر تأثيراً سلبياً على ما تم من العمل نفسه ، فيقتصر حسم الغرامة على قيمة الأعمال المتأخرة ، وفقاً لأسلوب احتساب الغرامة على الأعمال الأصلية ، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة نسبة 10% من قيمة الأعمال المتأخرة.

#### تكاليف الإشراف المترتبة على التأخير:

#### المادة رقم (40) :

#### يتحمل المتعاقد تكاليف الإشراف على المشروع خلال فترة التأخير ، حسب تكاليف عقد الاستشاري المشرف على التنفيذ، وإذا كان الإشراف يتم من قبل الجامعة نفسها ، تحتسب تكاليف الإشراف خلال فترة التأخير حسب المعادلة التالية :

| أتعاب الإشراف عن مدة التأخير = قيمة عقد التنفيذ | × | 1 | × | مدة التأخير باليوم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 |  | مدة العقد باليوم |

#### إذا كان أفراد الاستشاري يشرفون على أكثر من مشروع لدى الجامعة في آن واحد ، يتم احتساب أتعاب أفراد الاستشاري للمشروع المتأخر تنفيذه ، حسب المعادلة التالية:

| أتعاب الإشراف (الشهرية) للمشروع المتأخر تنفيذه = | الراتب الشهري للموظف أو(للموظفين) × قيمة المشروع |
| --- | --- |
|  | إجمالي قيمة المشاريع التي يشرف عليها الاستشاري (التي لم يتم استلامها) |

#### وبعد تحديد كامل أتعاب الإشراف الشهرية للمشروع تحسم تكاليف الإشراف من مستحقات المتعاقد بحسب مدة التأخير

#### المادة رقم (41) فترة الصيانة :

#### أولاً :تعريف فترة الصيانة

#### إن تعبير فترة الصيانة الواردة في هذه الشروط يعني الفترة المحددة في العقد، والتي تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي حتى تاريخ التسليم النهائي. أما في حالة تجزئة التسليم الابتدائي فتحسب فترة الصيانة لكل جزء اعتباراً من تاريخ تسليمه الابتدائي .

#### ثانياً : تنفيذ أعمال الإصلاح وغيرها :

#### يلتزم المتعاقد خلال سنة الضمان المشار إليها أعلاه بصيانة وإصلاح واستبدال ما يظهر من عيوب في المواد المستخدمة ، أو عيوب في التنفيذ ، ولا يحول استلام الجهة للأعمال مع عدم إبداء ملاحظاتها عليها، أو ما يظهر من نواقص ، أو مواد مخالفة للمواصفات ، مما لم يتم تداركه أثناء الاستلام الابتدائي ، دون التزام المتعاقد بضمانها وصيانتها ، وإذا لم يلتزم بذلك ، تنفــذ الأعمال على حسابه ، بعد إنذاره ، بالطريقة التي تراه الجهة مناسبة ، بما لا يتجاوز الأسعار السائدة .

#### ب-    لا يشمل الضمان والصيانة المشار إليها في الفقرة (أ) أعمال الصيانة الدورية أو العادية الناتجة عن الاستخدام ، ما لم يرجع سبب ذلك وفقاً للأصول الفنية إلى عيب في المواد أو في التنفيذ.

#### ومن المفهوم أن أعمال الصيانة لا تشمل إصلاح ما قد ينجم عن استعمال واستهلاك ما تم تسليمه، إذا لم يكن ذلك ناشئاً عن عيب في الصيانة أو التنفيذ .

#### ثالثاً: تكاليف القيام بأعمال الإصلاح وغيرها على المقاول أن يقوم بجميع أعمال الإصلاح على نفقته الخاصة، إذا كان سبب تلك الأعمال يعود – حسب رأي المهندس – إلى أن المواد المستعملة أو أصول الصنع ليست موافقة للعقد، أو إذا كان السبب يعود إلى إهمال أو تقصير من جانب المقاول في تنفيذ أي التزام صريح أو ضمني مترتب عليه بموجب العقد.

#### رابعاً : معالجة تقصير المقاول في تنفيذ الأعمال المطلوبة من قبل المهندس:

#### إذا امتنع المقاول عن القيام بأي من الأعمال المبينة في هذه المادة والمطلوبة من قبل المهندس، فللجامعة الحق في تنفيذ مثل هذا العمل بمعرفته أو بوساطة مقاولين آخرين، ويستوفي من المقاول تكاليف العمل المذكور، وله أن يخصمها من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول، أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد.

#### خامساَ: تستلم الأعمال استلاماً نهائياً في عقود الأشغال العامة ، بعد انتهاء مدة الضمان والصيانة المشار إليها أعلاه من هذه المادة ، وبعد تنفيذ المتعاقد لالتزاماته ، وتسليمه المخططات ومواصفات الأجهزة والمعدات، والمستندات المتعلقة بالمشروع .

#### سادساً :يضمن المقاول ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما أنشأه خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمه المشروع إلى الجهة الإدارية، متى كان ذلك ناشئاً عن عيب في التنفيذ، ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقا على بقاء المنشآت لمدة أقل .

#### المادة رقم (42) : التزام المقاول بالبحث عن أسباب العيب أو الخطأ أو الخلل:

#### على المقاول إذا طلب المهندس منه خطياً القيام بالبحث عن أسباب أي عيب أو خلل أو خطأ أن يقوم بذلك وفقاً لتوجيهات المهندس، فإذا كان السبب أو الخلل أو الخطأ من الأمور التي يكون المقاول مسئولاً عنها، فإن التكاليف البحث تقع على عاتق المقاول، وعليه في مثل هذه الحالة أن يقوم بتصليح وتقويم وتصحيح ذلك العيب أو الخلل أو الخطأ على نفقته الخاصة، وفقاً لأحكام المادة (41) من هذه الشروط.

#### المادة رقم (43) التعديلات والإضافات والإلغاءات

#### أولاً : للمهندس بعد الحصول على موافقة الجامعة في حدود الصلاحيات المخولة له -إجراء أي تغيير في شكل أو نوع أو كمية الأعمال أو أي جزء منها ، مما قدر يراه مناسباً، وعلى المقاول تنفيذ ذلك على ألا يؤدي هذا إلى تغيير في مجمل العقد، أو تجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة التالية:

#### ثانياً : يجوز للجامعة – أثناء تنفيذ العقد- زيادة مقدار الأعمال والخدمات بنسبة لا تتجاوز عشرة بالمائة (10%) من مجموع قيمة العقد ، كما يجوز لها إنقاص مقدار الأعمال بنسبة لا تتجاوز عشرين بالمائة (20%) من مجموع قيمة العقد ، على أن يجري في هذه الحالة تقليل قيمة العقد بالزيادة أو الإنقاص تبعاً لذلك .

#### ثالثاً : على المقاول ألا يجري أي تغيير من التغييرات المشار إليها بدون أمر خطي صادر من المهندس .

#### المادة رقم (44) :

#### أولاً : تقويم التغيرات:

#### إذا لم يكن للأعمال الإضافية بنود أو كميات مماثلة في العقد، يتم العرض على لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب الأحوال ، لدراسة التكاليف بتلك الأعمال، ومناسبة الأسعار المقدمة من المتعاقد. فإن لم يوافق المتعاقد على ما تنتهي إليه اللجنة ، يتم التعاقد على تنفيذها بواسطة مقاولين آخرين ، وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة .

#### ثانياً  المطالبات :

#### على المقاول أن يرسل إلى المهندس مرة كل شهر حساباً يشرح فيه بصورة كاملة، ومفصلة المعلومات الخاصة بجميع المطالبات المتعلقة بالنفقات الإضافية التي يعتبر المقاول أن له حقاً فيها ، وبسائر الأعمال الزائدة والإضافية، التي أمر بها المهندس وفقاً لصلاحياته،  وقام المقاول بتنفيذها خلال الشهر السابق . ولا يلتفت لأي مطالبة تتعلق بدفع قيمة مثل هذه الأعمال، إذا لم تتضمنها المعلومات الخاصة المنوه عنها، ولم يتضمنها الحساب الشهري سالف الذكر.

#### المادة رقم (45) المعدات والأعمال المؤقتة والمواد :

#### أولاً : استعمال المعدات والمواد وغيرها في الأعمال :

#### تعتبر المعدات والأعمال المؤقتة والمواد التي قام المقاول بتقديمها، بعد جلبها للموقع مخصصة كلياً لإنشاء وإتمام الأعمال وحدها دون غيرها ، ولا يحق للمقاول بدون موافقة خطية من المهندس أن ينقلها أو ينقل جزءاً منها من الموقع إلا إذا كان النقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته، ولا يسوغ للمهندس الامتناع عن إعطاء الموافقة الخطية لغير سبب معقول .

#### ثانياً : نقل المعدات والمواد وغيرها :

#### يجب على المقاول بعد إنجاز الأعمال أن ينقل من الموقع جميع ما ذكر من المعدات الإنشاء والأعمال المؤقتة المتبقية، وكل المواد غير المستعملة التي قام بجلبها وتنظيف الموقع .

#### ثالثاً : عدم مسؤولية الجامعة عن العطل اللاحق بالمعدات وغيرها :

#### لا تكون الجامعة مسؤولة في أي وقت عن أي خسارة أو ضرر يلحق أياً من المعدات أو الأعمال المؤقتة أو المواد ، فيما عدا ما نصت عليه المادة (54) من هذه الشروط .

#### المادة رقم (46) الكميات :

#### إن الكميات المذكورة في قائمة الكميات هي الكميات التقديرية للأعمال، وتجري المحاسبة على أساس الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها.

#### المادة رقم (47) قياس الأعمال :

#### فيما عدا ما ورد النص على خلافه يجب على المهندس أن يتحقق عن طريق القياس وأن يقرر بمقتضاه قيمة العمل الذي تم إنجازه، وفقاً للعقد، كذلك على المهندس عندما يريد قياس أي جزء من الأعمال أن يشعر بذلك المقاول أو وكيله المفوض أو ممثله، وعلى هؤلاء أو أي منهم أن يحضر بالذات أو يرسل وكيلاً مفوضاً عنه لكي يساعد المهندس أو ممثل المهندس في إجراء مثل هذا القياس وعليه أن يقدم إلى المهندس أو ممثل المهندس جميع المعلومات التي يطلبها منه أي منهما.

#### المادة رقم (48) طريقة القياس :

#### أولاً : يجرى قياس الأعمال على أساس القياسات الصافية فقط, ما لم يرد نص صريح على خلاف ذلك في العقد.

#### ثانياً : فيما عدا ما يرد بشأنه نص خاص يجب استعمال النظام المتري في جميع القياسات والأغراض المتعلقة بهذا العقد .

#### المادة رقم (49) استعمال المتفجرات :

#### لا يجوز للمقاول أن يستعمل أية متفجرات بدون إذن خطي من المهندس، وعلى المهندس أن يتأكد قبل التفجير أن المقاول قد التزم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الشأن ولا يعتبر رفض المهندس إعطاء مثل هذا الإذن سبباً للمطالبة بأي ادعاء ضد الجامعة، علماً بأنه لا يجوز للمهندس حجب مثل هذا الإذن لغير سبب معقول.

#### المادة رقم (50) الدفع والتسلم الابتدائي والنهائي ومدة الضمان :

#### يجوز للجامعة أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقه بنسبة (....%) ............... من القيمة الإجمالية للعقد ، بشرط ألا تتجاوز قيمة الدفعة مبلغ خمسين مليون ريال أو ما يعادلها مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة ، وتحسم هذه الدفعة من مستخلصات المتعاقد على أقساط ابتداءً من المستخلص الأول مع مراعاة الضوابط التالية :

#### تصرف قيمة الدفعة المقدمة بعد تقديم المتعاقد الضمان الخاص بها ، وتستوفى من مستحقاته على دفعات بنسبة مساوية (للنسبة المئوية) للدفعة المقدمة ، وذلك من قيمة كل مستخلص ، اعتبارا من المستخلص الأول.

#### لا يجوز صرف دفعة مقدمة عند تجديد العقود القائمة ، أو تمديدها ، أو التكاليف بأعمال إضافية.

#### تصرف مستحقات المتعاقدين وفق ما يتم إنجازه من أعمال ، بعد أن يحسم ما يتحقق على المتعاقد من غرامات أو حسومات أخرى ، وفقاً لشروط التعاقد. على أن لا تتجاوز مدة الصرف ثلاثين يوماً من تاريخ إجازة المراقب المالي لأمر الدفع أو الشيك .

#### يؤجل صرف المستخلص أو المستخلصات الأخيرة الذي ينبغي ألا تقل عن نسبة عشرة في المائة (10%) من قيمة العقد أو قيمة الأعمال المنجزة حتى يتم التسليم الابتدائي للمشروع، وتقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تفيد تسديد ما يستحق من زكاة أو ضريبة. وكذلك شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بتسجيل المنشأة وبتسديد الحقوق التأمينية.

#### يصرف المستخلص الختامي بعد تنفيذ المتعاقد لكافة التزاماته التعاقدية ، وتقديمه الشهادات التالية:

#### شهادة من مصلحة الزكاة والدخل ، تثبت تسديد الزكاة أو الضريبة المستحقة .

#### شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، بتسجيل المنشأة في المؤسسة ، وتسديد الحقوق التأمينية .

#### الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة .

#### هـ-  عند تسليم الأعمال تسليماً نهائياً، بعد انتهاء مدة الصيانة، وتقديم المقاول المحضر الرسمي المثبت لذلك، يسوي الحساب النهائي ويفرج عن خطاب الضمان المقدم منه وفقاً للمادة (9) من هذه الشروط.

#### ز -  مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات تكون كافة الدفعات بعملة المملكة العربية السعودية ما لم ينص في الشروط الخاصة – إن وجدت- على عملة أخرى .

#### المادة رقم (51) الدفع والتسلم الابتدائي :

#### على المقاول، بمجرد إنجاز الأعمال أن يقوم بإخلاء الموقع من جميع المعدات والمواد والأتربة والنفايات، وإن يمهده بشكل صالح للاستعمال، ثم يرسل إشعاراً خطياً بذلك إلى الجامعة الذي يحدد موعد المعاينة تمهيداً لإجراء التسليم الابتدائي، وعلى الجامعة أن يحدد موعد المعاينة بإشعار خطي خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعار المقاول له بذلك .

#### وعند تسليم الأعمال تقوم الجامعة أو من ينوب عنه بمعاينة الأعمال وتسليماً ابتدائياً بحضور المقاول أو مندوبه، ويحرر محضر من عدة نسخ حسب الحاجة عن عملية التسليم الابتدائي، ويسلم للمقاول نسخة منه. وإذا كان التسليم قد تم بدون حضور المقاول على الرغم من إخطاره بخطاب مسجل يتم إثبات الغياب في المحضر، وإذا تبين من المعاينة أن الأعمال قد تمت على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ إشعار المقاول للجامعة باستعداده للتسليم موعداً لإنجاز العمل وبدء فترة الصيانة، وإذا ظهر من المعاينة أن الأعمال لم تنفذ على الوجه الأكمل، فيثبت ذلك في المحضر ويؤجل التسليم لحين إتمام الأعمال المطلوب تنفيذها أو إصلاحها .

#### وإذا تبين لدى التسليم الابتدائي أن هناك بنوداً أو أجزاء لم يقم المقاول بتنفيذها ورأت لجنة التسليم الابتدائي أن الأعمال الناقصة لا تمنع من الانتفاع بالعمل واستخدامه للغرض الذي أنشئ من أجله، فيجوز لصاحب العمل في هذه الحالة أن يعتبر الأعمال مسلمة ابتدائياً ، ويطلب من المقاول إكمال الأعمال الناقصة خلال مدة معقولة، فإذا لم يقم بذلك يحق لصاحب العمل خصم قيمة هذه الأعمال، وتكليف غيره بتنفيذها على حسابه والرجوع عليه بفروق الأسعار .

#### المادة رقم (52) التسليم النهائي:

#### قبل انتهاء فترة الصيانة بوقت مناسب ، يقوم المقاول بإرسال إشعار خطي إلى الجامعة لتحديد موعد للمعاينة تمهيداً للتسليم النهائي، ومتى أسفرت هذه المعاينة عن مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات يتم تسليمها نهائياً بموجب محضر تقوم الجامعة ومن ينوب عنها بتحريره من عدة نسخ حسب الحاجة، ويجرى التوقيع عليه من قبل الطرفين، أو من ينوب عنهما، ويعطي للمقاول نسخة منه .

#### وإذا ظهر من المعاينة وجود نقص أو عيب أو خلل في بعض الأعمال، ولو لم يتضمنه محضر التسليم الابتدائي فيؤجل التسليم، وتمتد بذلك فترة الصيانة لحين استكمال النقص أو إصلاح العيب أو الخلل من قبل المقاول خلال مدة معقولة يحددها المهندس، فإذا انتهت المدة دون أن ينفذ المقاول ما عليه جاز للجامعة حسبما يراه إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المقاول، وتحت مسئوليته أو خصم قيمتها حسب قائمة الكميات والأسعار من الضمان  .

#### سحب العمل من المقاول .

#### المادة رقم (53) :

#### أولاً : مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، يجوز للجامعة سحب العمل من المتعاقد ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجامعة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق مما لحقها من ضرر بسبب ذلك في الحالات التالية:

#### إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشرة في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام أو حصل على العقد عن طريق الرشوة.

#### إذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع .

#### إذا تنازل عن العقد أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجامعة .

#### إذا أفلس أو طلب إشهار إفلاسه،أو ثبت إعساره ،أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة ، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها.

#### هـ-	إذا توفى المتعاقد ولم يرغب ورثته بالاستمرار في تنفيذ العقد ، وفقاً لما نصت عليه المادة (الثالثة والخمسين فقرة/هـ) من النظام ،يفسخ العقد وتحصر كافة الأعمال التي تم تنفيذها ، والمواد الموجودة في الموقع ، بموجب محضر يوقع عليه وكيل الورثة أو من ينوب عنهم ، ويفرج عن الضمان النهائي بعد تسوية كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد.

#### ثانياً : يتم سحب العمل من المتعاقد بقرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة. بناء على توصية من لجنة فحص العروض ، أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب الأحوال، ويتم إخطار المتعاقد بذلك بخطاب مسجل .

#### ثالثاً : للجامعة في الأحوال التي تقدرها أن تتخذ الإجراءات المناسبة التي تكفل تنفيذ العمل بالمواصفات المطلوبة، وفي المدة المحددة، بما في ذلك إسناد إدارة المشروع إلى مكتب استشاري دون اللجوء إلى سحب العمل.

#### المادة رقم (54) : آثار سحب العمل :

#### أولاً : تقوم الجامعة بالحجز على مستحقات المتعاقد المسحوبة منه الأعمال، وتمدد الضمان المقدم منه بحيث يظل ساري المفعول حتى تتخذ قراراً نهائياً بمصادرته، وذلك لتغطية مطالباتها تجاه المتعاقد، لحين إجراء المحاسبة النهائية على أعمال المشروع.

#### ثانياً : إذا قررت الجامعة تنفيذ العمل على حساب المتعاقد، يجب أن يكون التنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات التي تم التعاقد بموجبها مع المتعاقد المسحوبة منه الأعمال. وتنفذ الأعمال على حساب المتعاقد بإحدى الطرق التالية :

#### الاتفاق مع صاحب العرض الثاني الذي يلي المتعاقد الأول لتنفيذ الأعمال بنفس الأسعار المتعاقد عليها ، وفي حالة عدم موافقته يتم التفاوض مع أصحاب العروض الأخرى بالترتيب وهكذا. فإن لم يتم التوصل إلى الأسعار المتعاقد عليها ، يتم التفاوض مع جميع المتقدمين بالترتيب ، للتنفيذ بما لا يتجاوز الأسعار السائدة .

#### إذا لم تتمكن الجهة من تنفيذ الأعمال وفقاً لما أشير إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يتم تنفيذها بالشراء المباشر ، إذا كانت قيمتها في حدود تلك الصلاحية ، وبما لا يتجاوز الأسعار السائدة.

#### إذا لم تتمكن الجهة من تنفيذ الأعمال وفقاً لما أشير إليه في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة ، تطرح الأعمال المسحوبة في المنافسة العامة وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة .

#### إذا كانت الأعمال المسحوبة من عقود المشتريات المستثناه من المنافسة العامة ، تنفذ على حساب المتعاقد، وفقاً للأسلوب المحدد لشرائها بموجب المادة (السابعة والأربعين) من النظام .

#### هـ- إذا لم تتجاوز قيمة الأعمال المسحوبة مئة ألف ريال، جاز للجهة الحكومية تأمينها بالطريقة التي تراها مناسبة ، بما لا يتجاوز الأسعار السائدة .

#### ثالثاً :

#### يحرر محضر بالاشتراك مع المتعاقد المسحوبة منه الأعمال أو ممثله ، تثبت فيه حالة المشروع عند السحب ، وما يوجد بالموقع من أدوات ومواد ومعدات ، وإن لم يحضر المتعاقد أو ممثله بعد إخطاره بذلك ، فليس له حق الاعتراض على ما ورد بالمحضر .

#### للجهة المتعاقدة الحق في حجز المواد والمعدات الموجودة في الموقع ، وللمتعاقد المسحوبة منه الأعمال بعد تسوية حسابه وسداد المبالغ المترتبة عليه استرداد المعدات والآلات العائدة له.

#### للجهة المتعاقدة الحق باستخدام المواد والمعدات لاستكمال تنفيذ الأعمال المسحوبة، بعد إثبات حالتها، وفقاً لما أشير إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على أن يتم تقدير قيمة المواد ، والأجرة المماثلة لاستخدام المعدات ، وفقاً للأسعار السائدة

#### رابعاً : يتحمل المتعاقد المسحوبة منه الأعمال في حالة تنفيذها على حسابه ، كافة الفروقات الناتجة عن التنفيذ.

#### المادة رقم (55) : المخاطر الخاصة :

#### يقصد بالمخاطر الخاصة الحرب وأعمال الغزو من قوات معادية والأعمال العسكرية وما شابهها . ولا يكون المقاول مسؤولاً  بالتعويض أو غيره عن أي تخريب أو تدمير للأعمال أو الأعمال المؤقتة، أو ممتلكات الجامعة أو أي شخص ثالث، أ وأي عطل وضرر يلحق بالأرواح إذا كان هذا التخريب أو التدمير أو العطل والضرر ناشئاً عن المخاطر الخاصة .

#### وفيما عدا ما يكون خاضعاً للإزالة والرفض بموجب المادة رقم (31) يكون للمقاول الحق في أن تدفع له الجامعة قيمة الأعمال، أو الأعمال المؤقتة، أو المواد متى ثبت تخصيصها للعمل إذا أصابها تخريب أو تدمير ناشئ عن المخاطر الخاصة سواء كانت في موقع الأعمال أو قربه أو في الطريق إليه، كما  يكون للمقاول الحق بأن تدفع له الجامعة التكاليف اللازمة لإعادة تصليح الأعمال أو الأعطال المؤقتة، إلى الحد الذي يعتبره المهندس ضرورياً، وذلك على أساس سعر التكلفة مضافاً إليه مقدار الربح المعقول كما يحدده المهندس .

#### أن أي خراب أو ضرر أو خسارة في الأرواح يحدث نتيجة لانفجار أو ضغط في أي مكان أو زمان بسبب لغم أو قنبلة أو قذيفة أو ذخيرة أو متفجرات أو أي مواد حربية يعتبر ناشئاً عن المخاطر الخاصة، ويطبق عليه حكمها كما هو منصوص عليه في هذه المادة ما لم يكن ناشئاً عن فعل أو إهمال المقول أو مقاوليه  الفرعيين أو مستخدميهم .

#### وإذا نشبت الحرب أثناء سريان هذا العقد فإن على المقاول أن يقوم باتخاذ جميع التدابير الممكنة والجهود لإتمام الأعمال على أن يراعى دائماً أن للجامعة الحق في كل وقت بعد نشوب الحرب في إنهاء العقد بموجب خطاب كتابي للمقاول ، وعند إعطاء هذا الإخطار يصبح العقد منتهياً عدا ما يختص بحقوق الطرفين التي تنص عليها هذه المادة، وكذلك المادة (56) وبدون إخلال بحقوق أي من الطرفين المتعلقة بأية مخالفة سابقة لإنهاء العقد .

#### المادة رقم (56) :

#### في حالة إنهاء العقد بسبب نشوب الحرب على النحو المبين آنفاً يجب على الجامعة أن يدفع للمقاول جميع الحقوق المستحقة له عن الأعمال التي قامت بتنفيذها بالإضافة إلى قيمة المواد والبضائع التي تم توريدها إلى الموقع، وذلك بعد خصم المبالغ المتبقية له بذمة المقاول من رصيد الدفعات المقدمة والمسددة إليه أو أي مبلغ آخر جرى تسديده للمقاول على حساب تنفيذ العمل .

#### المادة رقم (57) : تسوية الخلافات :

#### كل خلاف ينشأ عن تطبيق هذا العقد ولا يتوصل إلى تسويته بين الطرفين يحال إلى ديوان المظالم للفصل فيه بشكل نهائي .

#### الإشعارات

#### المادة رقم(58) : تبليغ الإشعارات :

#### يتم تبادل الإشعارات والإخطارات المتعلقة بهذا العقد إما بتسليمها باليد مقابل إيصال أو بالبريد الرسمي أو المسجل، وتعتبر منتجة لآثارها إذا بلغت بالطريقة المذكورة إلى أي من العناوين الآتية في المملكة :

#### * بالنسبة للجامعة (الرياض 11481 ص . ب3646 ) مدير عام إدارة المشتريات والمستودعات

#### * بالنسبة للمقاول  (الرياض ...........   ص ب ..........   فاكس ..............  )

#### المادة رقم (59) تقصير الجامعة:

#### على الجامعة أن تنفذ شروط العقد بحسن نية، وأن تدفع للمقاول الأقساط المستحقة دون تأخير، وإذا أخلت الجامعة بأي شرط من شروط العقد أو قصرت عن الدفع في الميعاد المحدد فيحق للمقاول أن يطالب بالتعويض عن الخسائر المترتبة على هذا التقصير أو ذلك الإخلال ،

#### على أنه لا يجوز للمقاول أن يوقف العمل استناداً إلى تأخر الجامعة في الدفع بسبب أي خطأ ينسب إلى المقاول. ويعتبر المقاول متنازلاً عن أي تعويض لا يطالب به خلال ثلاثين يوماً من حدوث الواقعة التي يطالب على أساسها بالتعويض .

#### المادة رقم (60) الضرائب والرسوم:

#### عند تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بالزيادة أو النقص – بعد تاريخ تقديم العرض – تزاد قيمة العقد أو تنقص – بحسب الأحوال – بمقدار الفرق. ويشترط لدفع الفرق الناتج عن الزيادة ما يلي :

#### أ-    أن يثبت المتعاقد أنه دفع التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة توريده مواد مخصصة لأعمال العقد

#### ب-  ألا يكون تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد. أو أن يكون تحمل المتعاقد لها نتيجة لتأخره في التنفيذ، إلا إذا أثبت أن التأخير كان بسبب خارج عن إرادته. وفي كل الأحوال يخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بعد تخفيضها ما لم يثبت المتعاقد أنه أداها على أساس الفئات الأصلية قبل التعديل.

#### المادة رقم (61) :

#### يقر الطرف الثاني(المقاول/المتعهد) بعلمه بأن أنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية هي التي يجري تطبيقها على توريد وشحن أي منتجات أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد.

#### تحتفظ  الجامعة بما لها من سلطة عامة بحقها منفردة في الاختيار النهائي لما يقترحه المتعاقد من ناقلات أو شركات تأمين أو شركات خدمات تؤدى داخل المملكة أو أية بضائع تورد طبقاً لأحكام وشروط هذا العقد .